|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 01/04/2015 | Até: | 19/05/2015 |

Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  |  |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  |  |
| Comunicação |  |  |

…….

* + 1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1.1 | Termo de Abertura | 08/04/2015 | 15/04/2015 |  |
| 1.2 | Mapa de Responsabilidades | 08/04/2015 | 15/04/2015 |  |
| 1.3 | Canvas | 22/04/2015 | 22/04/2015 |  |
| 1.4 | EAP | 29/04/2015 | 05/05/2015 |  |
| 1.5 | Declaração de Escopo | 28/04/2015 | 06/04/2015 |  |
| 1.6 | Status Report | 07/05/2015 | 12/05/2015 |  |
| 1.7 | Cronograma | 01/04/2015 | 20/04/2015 |  |
| 2.1 | Reuniões | 01/04/2015 | 19/04/2015 |  |
| 2.2 | Relatórios | 01/04/2015 | 19/04/2015 |  |
| 3.1 | Analise de Viabilidade | 08/04/2015 | 15/04/2015 |  |
| 3.2 | E. de Requisitos | 30/04/2015 | 08/05/2015 |  |
| 4.1 | Analise de Requisitos | 30/04/2015 | 06/05/2015 |  |
| 4.2 | Estudo de Ferramentas | 30/04/2015 | 19/05/2015 |  |
| 4.3 | Arquitetura do Projeto |  |  |  |
| 4.4 | Protótipo |  |  |  |
| 4.5 | Validação do Protótipo |  |  |  |
| 4.6 | Implementação |  |  |  |
| 5.1 | Implementação das Classes |  |  |  |
| 5.2 | Implementação das telas |  |  |  |
| 5.3 | Implementação do Banco | 10/05/2015 | 19/05/2015 |  |
| 5.4 | Testes Iniciais |  |  |  |
| 6.1 | Testes Finais |  |  |  |
| 6.2 | Entrega ao cliente |  |  |  |
| 6.2.1 | Primeira Entrega | 19/05/2015 | 19/05/2015 |  |
| 6.2.2 | Segunda Entrega | 16/06/2015 | 16/06/2015 |  |
| 6.2.3 | Terceira Entrega | 04/07/2015 | 04/07/2015 |  |

Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.1 | Termo de Abertura | ATSDevelopment | 08/04/2015 | 15/04/2015 |
| 1.2 | Mapa de Responsabilidades | ATSDevelopment | 08/04/2015 | 15/04/2015 |
| 1.3 | Canvas | ATSDevelopment | 22/04/2015 | 22/04/2015 |
| 1.4 | EAP | ATSDevelopment | 29/04/2015 | 05/05/2015 |
| 1.5 | Declaração de Escopo | ATSDevelopment | 28/04/2015 | 06/04/2015 |
| 2.1 | Reuniões | ATSDevelopment | 01/04/2015 | 19/04/2015 |
| 2.2 | Relatórios | ATSDevelopment | 01/04/2015 | 19/04/2015 |
| 3.1 | Analise de Viabilidade | ATSDevelopment | 08/04/2015 | 15/04/2015 |
| 3.2 | E. Requisitos | ATSDevelopment | 30/04/2015 | 08/05/2015 |
| 4.1 | Analise de Requisitos | ATSDevelopment | 30/04/2015 | 06/05/2015 |

Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1.4 | EAP | ATSDevelopment | 29/04/2015 | 05/05/2015 |  |
| 1.6 | Status Report | ATSDevelopment | 07/05/2015 | 12/05/2015 |  |
| 1.7 | Cronograma | ATSDevelopment | 01/04/2015 | 20/04/2015 |  |
| 2.1 | Reuniões | ATSDevelopment | 01/04/2015 | 19/04/2015 |  |
| 2.2 | Relatórios | ATSDevelopment | 01/04/2015 | 19/04/2015 |  |
| 4.2 | Estudo de Ferramentas | ATSDevelopment | 30/04/2015 | 19/05/2015 |  |
| 4.6 | Implementação | ATSDevelopment | 10/05/2015 | 19/05/2015 |  |
| 5.3 | Implementação do Banco | ATSDevelopment | 10/05/2015 | 19/05/2015 |  |

Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1.6 | Status Report | ATSDevelopment | 01/06/2015 | 07/06/2015 |
| 1.7 | Cronograma | ATSDevelopment | 27/05/2015 |  |
| 2.1 | Reuniões | ATSDevelopment | 20/05/2015 | 16/06/2015 |
| 2.2 | Relatórios | ATSDevelopment | 20/05/2015 | 16/06/2015 |
| 4.2 | Estudo de Ferramentas | ATSDevelopment | 20/05/2015 | 16/06/2015 |
| 4.3 | Arquitetura do Projeto | ATSDevelopment |  |  |
| 4.4 | Protótipo | ATSDevelopment |  |  |
| 4.5 | Validação do Protótipo | ATSDevelopment |  |  |
| 4.6 | Implementação | ATSDevelopment |  |  |
| 5.1 | Implementação das Classes | ATSDevelopment |  |  |
| 5.2 | Implementação das telas | ATSDevelopment |  |  |
| 5.3 | Implementação do Banco | ATSDevelopment |  |  |
| 5.4 | Testes Iniciais | ATSDevelopment |  |  |
| 6.1 | Testes Finais | ATSDevelopment |  |  |
| 6.2.2 | Segunda Entrega | ATSDevelopment | 16/06/2015 | 16/06/2015 |
| 6.2.3 | Terceira Entrega | ATSDevelopment | 04/07/2015 | 04/07/2015 |

Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Informações adicionais